**ОТЧЕТ**

**об исполнении муниципальной программы за 2021 год**

**«Обеспечение комфортной среды проживания на территории Зотинского сельсовета»**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта Программы | Наименование мероприятия Программы | Плановое финансирование | | Сведения о выполнении,  количественные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение  за отчетный период | | | Краткое описание |
| Из  бюджета сельского поселения | Всего | краевой бюджет | район.  бюджет | Бюджет поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Уличное освещение населенного пункта** | 754,956 | 754,956 | 0,000 | 0,000 | 717,459 | В общей сумме расходов приобретение и содержание источников уличного освещения |
| 2 | **Озеленение** | 9,800 | 9,800 | 0,000 | 0,000 | 9,800 | Расходы произведены приобретение семян цветов |
| 2 | **Организация общественных работ и временной занятости граждан** | 0,000 | 27,752 | 0,000 | 27,752 | 0,000 | Организация оплачиваемых общественных работ для безработных граждан |
| 3 | **Прочие мероприятия по благоустройству** | 1425,274 | 1925,274 | 500,00 | 0,000 | 1292,605 | Приведение в надлежащее состояние объектов внешнего благоустройства. Ликвидация несанкционированных свалок. |
| 4 | **Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | 148,806 | 1857,842 | 1857,842 | 0,000 | 148,806 | В общей сумме расходов софинансирование на содержание и ремонт дорог 5,559 т. руб. |
|  | **Профилактика терроризма и экстремизма** | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | Усиление антитеррористической защищенности поселения |
| 5 | **Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | 0,000 | 64,444 | 58,000 | 6,444 | 0,000 | В общей сумме расходов устройство минерализованных защитных противопожарных полос |
| 6 | **Проведение противопаводковых мероприятий** | 0,000 | 397,092 | 0,000 | 397,092 | 0,000 | Обустройство эвакопункта на период ледохода на р. Енисей |
|  | Выводы об эффективности реализации программы: Программа эффективно реализуется. | | | | | |  |